数治骑迹外卖电动车多风险识别与治理辅助平台改造需求手册

乙方开发执行版

项目名称  数治骑迹外卖电动车多风险识别与治理辅助平台
文档版本  V1.0
需求方  甲方
开发方  乙方
编制日期  2026年9月15日

本手册作为需求确认、系统设计、开发实施、测试验收和交付维护的共同基线

# 文档控制

本手册面向完全不了解本比赛项目的乙方产品经理、算法工程师、后端工程师、前端工程师、测试工程师和交付人员。乙方应以本手册为需求基线，在原“数治骑迹”平台代码上完成增量改造。除本手册明确要求变更的功能外，原功能应保持；乙方可直接修复既有故障，但应在最终变更记录中说明。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 基线项目包 | motospeed 2.0 - recovered.zip，原平台README标识当前核心版本为v5.0 |
| 新轨迹数据 | TDs_data_20240605_morning_peak.csv，2024年6月5日07:00:00至08:59:59 |
| 新路网数据 | 亦庄_ori文件夹内北京市.shp及配套shx、dbf、prj、cpg文件 |
| 主要使用场景 | 比赛展示和Windows单机实际演示，不按公安生产系统建设 |
| 主要用户 | 基层警务人员和管理者 |
| 交付形式 | 浏览器网页端为主，保留并同步适配Windows桌面端入口 |
| AI方案 | 联网大模型API与甲方本地治理知识库结合 |
| 文档状态 | 甲乙双方确认后作为开发和验收基线 |

## 需求用语

| 用语 | 含义 |
| --- | --- |
| 必须 | 乙方交付时必须实现，未实现即视为对应验收项不通过 |
| 应当 | 原则上应实现；如受基线代码限制，乙方应提供等效方案并在变更记录中说明 |
| 可以 | 允许实现但不是本期强制验收项 |
| 原功能 | 基线项目包中已有的上传、分析、热点地图、LISA、演化、预警、图表、报告、快照、日志、反馈等能力 |
| 分析版本 | 数据批次、路网版本、网格尺寸和算法参数版本的唯一组合 |

## 确认结论

数据日期统一为2024年6月5日早高峰，不得写成2026年。

空间展示只采用网格热点，不新增路段风险图层。默认网格为250米，管理员可按分析版本改为100米或500米。

风险行为仅包括超速、疑似逆行和急变速；急变速只包含急加速和急减速。

每100公里有效骑行里程的事件数作为三个风险指标，避免把单纯交通量高误判为风险高。

每个分析版本只计算并保存一次熵权-TOPSIS权重，同一版本内切换页面或筛选条件不得重新计算。

综合风险指数输入Getis-Ord Gi*识别统计热点。无显著热点时保留前8个高风险关注网格，但必须标明未达到Gi*显著性标准。

AI建议点击热点后按需生成并缓存。外部大模型只接收网格汇总指标，不得接收原始轨迹或车辆标识。

单日早高峰数据不足以支持长期演化和动态预警。相关原功能保留，但当前分析版本显示数据不足。

# 目录

1 项目背景和建设目标

2 原平台基线与改造边界

3 用户角色和业务场景

4 数据要求和字段规则

5 总体处理流程

6 轨迹清洗和IVMM地图匹配

7 三类风险行为识别

8 网格统计和骑行暴露量

9 熵权-TOPSIS综合风险指数

10 空间热点分析

11 页面和交互要求

12 AI治理建议模块

13 初始治理知识库

14 后端接口和结果数据结构

15 管理模式和异常处理

16 非功能要求

17 测试和验收

18 交付物和实施边界

附录A 算法伪代码

附录B AI接口示例

附录C 参考资料

# 1 项目背景和建设目标

## 1 1 项目背景

原“数治骑迹”平台围绕共享电动自行车超速行为构建，已经具备CSV上传、风险分析、网格热点、LISA聚类、趋势与演化展示、预警、策略建议、报告、地图快照、日志和反馈等功能。本期不重新开发一套独立系统，而是在现有代码和界面基础上，将研究对象替换为外卖电动车，并把单一超速识别扩展为三类风险行为识别和综合风险评价。

本期使用2024年6月5日亦庄地区外卖电动车早高峰轨迹。该数据只能支持早高峰横截面风险识别和热点诊断，不能支撑全天、连续多日或长期演化结论。平台面向比赛展示和单机演示，重点是算法逻辑清楚、热点交互直观、结果可追溯、AI治理建议与风险构成匹配。

## 1 2 建设目标

将原平台的单一超速识别升级为超速、疑似逆行和急变速三类风险行为识别。

以地图匹配结果为基础，按甲方指定论文和专利实现统一、可复现的判定标准。

按网格计算三类单位骑行里程事件率，并用熵权-TOPSIS生成0至100的综合风险指数。

基于综合风险指数开展Getis-Ord Gi*空间热点识别，并支持综合风险与三类单项风险热点切换。

为热点网格提供按需生成、可缓存、可查看依据的AI治理建议。

在不删除原功能的前提下适配新数据、新路网、新字段、新图表和新报告。

## 1 3 本期不建设的能力

不建设公安生产系统级的统一身份认证、细粒度权限、多用户并发、警务内网和执法办案系统对接。

不使用单日早高峰数据生成长期趋势、时空演化或动态实时预警结论。

不新增路段风险地图；道路仅用于地图匹配、方向判断、事件定位和骑行里程计算。

不识别闯红灯、占用机动车道、分心骑行、未佩戴头盔等现有数据无法直接证明的行为。

AI建议不自动下达执法任务，不替代现场调查，也不把分析标签直接作为处罚证据。

乙方不负责收集治理知识库内容。初始知识库由甲方随本手册提供，乙方负责接入、检索、显示和维护接口。

# 2 原平台基线与改造边界

## 2 1 基线技术结构

| 层次 | 原平台实现 | 本期要求 |
| --- | --- | --- |
| 后端 | Flask API及本地运行时文件管线 | 沿用并模块化新增地图匹配、行为识别、风险评分和AI服务 |
| 网页端 | HTML模板，另有Vue3和Leaflet组件 | 浏览器网页端作为主要展示入口，现有操作方式尽量保持 |
| 桌面端 | PyQt6和QtWebEngine | 保留入口并与网页端使用同一后端结果和API |
| 空间分析 | Moran、LISA、Getis-Ord Gi*、趋势分析 | 保留Moran和LISA；Gi*改用综合指数或单项事件率；趋势功能按数据跨度控制 |
| 存储 | CSV、JSON、GeoJSON、HTML本地文件，可选数据库 | 单机版继续本地存储，增加批次、路网、参数、权重和AI缓存清单 |
| 建议 | 固定规则模板 | 升级为本地知识库检索加联网大模型API，保留规则模板作为API故障兜底 |

## 2 2 原功能处置矩阵

| 原功能 | 处理方式 | 改造说明 |
| --- | --- | --- |
| 轨迹CSV上传 | 保留并改造 | 支持本次CSV字段；普通用户可上传同结构新批次 |
| 数据检查 | 保留并增强 | 增加日期、坐标、速度单位、轨迹链、采样间隔和批次检查 |
| 超速分析 | 替换实现 | 按指定论文算法实现，并与逆行、急变速共用处理管线 |
| 网格热点地图 | 保留并改造 | 默认250米；新增综合、超速、疑似逆行、急变速四套图层 |
| Global Moran和LISA | 保留并改造 | 默认分析综合风险指数，单项图层可分别分析 |
| 趋势和演化 | 保留但受控 | 本批次显示数据跨度不足；未来多日数据满足条件时恢复 |
| 红黄蓝动态预警 | 保留但受控 | 本批次不生成动态预警，不伪造新增或持续热点 |
| 图表 | 保留并改造 | 显示三类事件数、事件率、指数、权重和综合风险 |
| 报告导出 | 保留并改造 | Word、PDF、Excel或CSV中的风险字段统一升级 |
| 策略建议 | 升级 | 增加按热点点击生成的AI治理建议和依据查看按钮 |
| 地图快照 | 保留 | 快照必须包含当前风险图层、图例、批次和分析版本 |
| 反馈和日志 | 保留并增强 | 增加风险类型、网格ID、分析版本、AI请求状态等字段 |
| 图片上传 | 保留 | 不改变既有使用方式 |
| 主题和界面布局 | 原则上保留 | 修改文字和指标以适应多风险，不进行无关视觉重构 |

## 2 3 必须修正的基线问题

删除或禁用自动加载原data.csv、test_data.csv及旧运行结果的逻辑。首次启动只能加载甲方指定的新数据或明确提示尚未导入数据。

地图中心不得继续使用旧项目中的长沙坐标。地图初始范围应根据本批次轨迹或亦庄路网边界自动计算。

原代码把Speed直接当作km/h使用。本次CSV中的Speed由Distance除以Time_consuming得到，单位应按m/s处理并乘3.6转换为km/h。

高德地图密钥和大模型API密钥不得硬编码在源代码中，应放入本地配置或环境变量，并在界面中脱敏显示。

原有无显著Gi*结果时的展示兜底可以保留，但不得再人为把兜底网格描述为统计显著热点。

# 3 用户角色和业务场景

## 3 1 业务展示模式

业务展示模式面向基层警务人员和比赛观众。用户打开平台后应直接看到当前数据批次、分析时间范围、综合风险概况和热点地图，不显示IVMM候选路段、算法执行日志或中间文件。

查看综合风险热点以及超速、疑似逆行、急变速单项热点。

按风险等级和风险类型筛选地图。

悬停网格查看简明风险指标。

点击网格生成或读取已缓存的AI治理建议。

按需查看建议依据，导出地图快照、热点清单和分析报告。

提交现场反馈并查看已有反馈。

## 3 2 管理模式

管理模式通过本地管理员密码进入，不建设复杂账号体系。管理员可以查看数据批次、路网版本、参数版本、分析进度、错误原因、运行日志、权重结果和AI配置。密码必须保存为不可逆哈希，不得明文写入代码或日志。

| 能力 | 业务展示模式 | 管理模式 |
| --- | --- | --- |
| 风险地图和筛选 | 可用 | 可用 |
| AI建议生成 | 可用 | 可用并查看调用状态 |
| 建议依据 | 点击后查看 | 点击后查看完整知识条目 |
| 轨迹数据上传 | 可用 | 可用并管理批次 |
| 路网上传与版本管理 | 不可用 | 可用 |
| 行为参数修改 | 只读 | 可修改并填写原因 |
| 网格尺寸调整 | 只读当前版本 | 100米、250米、500米，调整后生成新分析版本 |
| 执行过程和错误日志 | 只显示简要失败提示 | 显示步骤、进度、耗时和错误原因 |
| API密钥配置 | 不可见 | 可配置且脱敏显示 |

# 4 数据要求和字段规则

## 4 1 指定轨迹数据

乙方必须使用甲方提供的TDs_data_20240605_morning_peak.csv替换原平台轨迹数据。文件内证据显示该数据共有100355行、15个字段，POSITIONTIME范围为2024年6月5日07:00:00至08:59:59，BICYCLEID共980个唯一值，NEW_BICYCLEID共1391个唯一值。Distance和Time_consuming各有45个缺失值。乙方不得把文件名中的20240605解释为2026年。

| 字段 | 业务含义 | 单位或类型 | 开发处理规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| TS | 原始时间字段 | 文本 | 保留审计，不作为主排序时间；需检查与POSITIONTIME差异 |
| COMPANYID | 企业编号 | 标识符 | 保留，不传外部AI |
| BICYCLEID | 车辆编号 | 标识符 | 轨迹归属和去重；不传外部AI |
| POSITIONTIME | 定位时间 | datetime | 主时间字段，按北京时间解析 |
| LOCKSTATUS | 锁状态 | 整数 | 保留，可辅助检查停驻，但不得替代ST-DBSCAN |
| BICYCLE_LNG | 原始经度 | 度 | 保留审计；不得未经坐标核对直接用于路网匹配 |
| BICYCLE_LAT | 原始纬度 | 度 | 保留审计 |
| LOCKID | 锁或设备编号 | 标识符 | 保留，不传外部AI |
| NEW_BICYCLEID | 轨迹子链编号 | 文本 | 优先作为轨迹链分组键，必须验证链内时间连续性 |
| X_position | 校正后经度 | 度 | WGS-84路网匹配候选字段，正式使用前做叠加核验 |
| Y_position | 校正后纬度 | 度 | WGS-84路网匹配候选字段 |
| TID | 轨迹标记 | 整数 | 原数据0或1；保留并核验其是否表示链起点，不单独作为唯一ID |
| Distance | 相邻点距离 | 米 | 输入参考值；正式算法必须根据清洗后坐标和匹配路径重算 |
| Time_consuming | 相邻点时间差 | 秒 | 输入参考值；正式算法必须用POSITIONTIME重算 |
| Speed | 相邻点速度 | 米每秒 | 输入参考值；展示和超速判定前换算为km/h，正式算法应重算 |

## 4 2 数据校验规则

| 编号 | 校验内容 | 不通过时处理 |
| --- | --- | --- |
| DV01 | 必需字段POSITIONTIME、NEW_BICYCLEID、X_position、Y_position存在 | 拒绝分析并列出缺失字段 |
| DV02 | POSITIONTIME可解析且属于同一批次声明时间 | 非法行隔离；日期不一致时阻止分析 |
| DV03 | 坐标为有限数且位于北京市合理范围 | 删除非法点并记录数量 |
| DV04 | 同一轨迹链时间严格递增 | 按时间排序；完全重复点去重；倒序异常记录 |
| DV05 | 相邻时间差大于0 | 零或负值点不得用于速度和加速度 |
| DV06 | 速度单位确认 | 按m/s读取Speed并换算；同时用距离和时间抽样复核 |
| DV07 | BICYCLEID、LOCKID按文本标识保存 | 禁止科学计数法和数值精度丢失 |
| DV08 | 每次上传生成唯一batch_id和源文件哈希 | 重复文件提示复用或创建新批次 |

## 4 3 指定路网数据

乙方必须使用亦庄_ori文件夹中的新路网替换原路网。运行时必需文件为北京市.shp、北京市.shx、北京市.dbf、北京市.prj和北京市.cpg；北京亦庄.qgz仅用于QGIS人工查看，不应作为服务器运行依赖。现有shapefile共有217059条记录，坐标参考文件为WGS-84经纬度。

| 字段 | 含义 | 使用要求 |
| --- | --- | --- |
| OBJECTID | 路网对象编号 | 可作内部索引但不得替代稳定OSM编号 |
| osm_id | OSM道路编号 | 优先作为原始道路ID |
| code | 道路分类代码 | 用于道路等级映射 |
| fclass | OSM道路类别 | 用于筛选道路和映射论文道路等级 |
| name | 道路名称 | 用于地图和AI汇总，不得假设必填 |
| oneway | 单双向标记 | B通常表示双向，F表示顺几何方向，T表示逆几何方向；乙方须抽样验证 |
| maxspeed | 道路限速属性 | 仅作辅助信息，不替代论文超速判定阈值 |
| Shape_Leng | 线几何长度 | 原字段为经纬度尺度；业务里程必须在米制投影下重算 |
| fclass_cn和type | 中文分类 | 可能存在编码问题，导入时统一为UTF-8 |

路网文件覆盖北京市而非仅亦庄。乙方必须先按轨迹边界外扩合理缓冲范围裁剪，建立空间索引，再执行IVMM，避免把整个北京市路网全部载入每次候选搜索。

## 4 4 数据版本和替换

普通用户可以上传相同字段结构的新轨迹CSV。字段不一致时应显示映射界面，不得静默猜测关键字段。

管理员可以成套更换路网文件。缺少任何必需组成文件时不得启用新版本。

每个分析版本必须记录batch_id、road_network_version、grid_size_m、algorithm_version、parameter_version、weight_version、生成时间和输出文件清单。

旧平台的轨迹、热点和地图结果不得混入新分析。旧文件可以归档，但不得由启动代码自动加载。

# 5 总体处理流程

导入并校验轨迹CSV，生成数据批次。

导入或选择路网版本，统一坐标系统并裁剪研究区路网。

按轨迹子链执行缺失、重复、漂移和时间间隔清洗。

执行适应电动自行车特征的IVMM地图匹配，写入路段和方向属性。

在统一匹配结果上分别识别超速、疑似逆行、急加速和急减速事件。

建立100米、250米或500米米制网格，将事件和有效骑行里程分配到网格。

计算每个网格三类每100公里事件率及三类0至100单项风险指数。

对三个事件率执行熵权-TOPSIS，保存权重和0至100综合风险指数。

分别对综合指数及三个单项事件率执行Gi*热点分析，生成四套缓存图层。

更新网页端和Windows桌面端的看板、地图、图表、报告、日志和反馈。

用户点击热点时，系统检索本地知识库并调用外部大模型生成治理建议；建议按版本缓存。

## 5 1 任务状态

| 状态 | 业务展示模式 | 管理模式 |
| --- | --- | --- |
| 尚未导入 | 提示管理员导入数据 | 显示缺失的数据或路网 |
| 校验中 | 显示正在准备数据 | 显示字段和通过行数 |
| 分析中 | 显示分析正在进行 | 显示当前步骤、百分比、耗时和最近日志 |
| 成功 | 刷新地图和指标 | 显示输出清单和版本号 |
| 失败 | 显示分析失败，请联系管理员 | 显示失败步骤、错误信息和建议处理方式 |

# 6 轨迹清洗和IVMM地图匹配

## 6 1 轨迹清洗

按NEW_BICYCLEID分组并按POSITIONTIME升序排列。若同一链中出现不连续或异常跳变，应进一步分段并生成系统segment_id。

按论文和专利采用箱线图或等效稳健方法检查距离、时间和速度异常。处理结果必须记录原始行号和删除原因。

相邻定位时间间隔超过60秒时切断轨迹链。用于急变速识别的相邻点间隔必须不超过6秒。

利用合理速度上限识别漂移。清洗上限应作为管理员参数保存，不得使用原数据首点中的异常Time_consuming直接计算。

清洗后点数不足的轨迹链不得进入事件识别。论文或专利对应步骤要求的最低点数应写入参数表。

## 6 2 IVMM实现要求

乙方必须实现基于交互式投票的IVMM地图匹配，并按《共享电动自行车路段超速风险影响因素分析》和急变速专利中的电动自行车适配内容执行。不得以简单最近道路投影冒充完整IVMM。

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 路网拓扑 | 用于候选路径计算的道路拓扑由有向图改为无向图，避免逆行轨迹无法匹配或被强制匹配至错误方向 |
| 候选路段数 | 最大候选路段数alpha等于5 |
| 候选半径 | 邻域查询半径r等于150米 |
| 距离权重参数 | 轨迹链相邻点时间间隔众数Gl小于10秒时beta等于50；Gl大于等于10秒时beta等于200 |
| 匹配属性 | 至少写入matched_road_id、road_class、road_length_m、oneway、offset_m、matched_lon、matched_lat、match_score |
| 投影偏移 | 偏移量为原轨迹点到匹配道路中心线投影距离，单位为米 |
| 方向保留 | 无向图只用于匹配候选和路径，不得删除原道路几何方向及oneway属性，否则无法判定疑似逆行 |

## 6 3 道路范围和偏移过滤

| 道路等级 | 单向路偏移上限 | 双向路偏移上限 |
| --- | --- | --- |
| 快速路辅路 | 30米 | 不适用或按论文道路分类表处理 |
| 主干路 | 25米 | 35米 |
| 次干路 | 20米 | 30米 |
| 支路 | 15米 | 20米 |

乙方应建立fclass到上述道路等级的配置映射，并在管理模式显示映射表。无法归类的内部道路、公园道路、单位内部道路或明显不适用道路应按论文口径排除。被偏移规则删除的点不得参与三类行为识别。

## 6 4 地图匹配验收

随机抽取不少于50条轨迹链，在QGIS或平台调试图层中叠加原点、匹配点和道路，检查连续性。

统计匹配成功率、各道路等级数量、偏移距离分布、被删除点数和跳路次数。

单向路逆行样例必须能够匹配到真实道路，不得因拓扑方向被丢弃。

匹配输出必须可重复：相同数据、路网和参数再次运行得到相同路段序列。

# 7 三类风险行为识别

## 7 1 共用事件规则

三类行为均在同一份清洗和IVMM结果上计算。

点级标签用于算法追溯，连续点应合并为事件，网格统计只计算事件数，不重复计算每个点。

同一时间位置可以同时属于不同一级风险行为，例如既超速又疑似逆行。

事件至少保存行为类型、轨迹链、起止时间、峰值、匹配位置、网格ID、判定参数和可判定状态。

## 7 2 超速行为

判定标准遵循张晓龙老师《共享电动自行车路段超速风险影响因素分析》。本项目使用论文基于样本85%分位速度得到的20 km/h阈值，并沿用原平台连续10秒超速事件判定口径。

根据清洗和匹配后的相邻点距离与时间计算speed_mps，并转换为speed_kmh。

speed_kmh大于20时标记为超速点。边界等于20时按当前论文代码口径统一处理，并写入单元测试；不得前后端不一致。

连续超速状态累计达到10秒时形成一次超速事件；短暂低于阈值的间隔不得擅自合并，允许的合并间隔应固定为参数。

事件强度至少记录最高速度、平均超速速度、超阈值幅度和持续时间。

## 7 3 疑似逆行行为

判定标准遵循《基于轨迹数据的共享电动自行车逆行风险行为影响因素研究》。由于现有路网缺少精细车道级信息，平台一律使用“疑似逆行”，不得在报告中写成已确认交通违法。

| 道路类型 | 点级判定 | 轨迹链判定 |
| --- | --- | --- |
| 单向路 | 计算骑行方向角与道路规定方向角差的最小圆周角。论文容许浮动角alpha_d为45度，方向差位于135度至225度时标记为逆行点。 | 同一判定子链中超过50%的有效点为逆行点时，子链判为疑似逆行。 |
| 双向路 | 按论文构造路段临时方位向量a和轨迹点方向向量b，使用二维叉积符号判断轨迹是否位于目标方向道路左侧；满足论文条件时标记为逆行点。 | 同一判定子链中超过50%的有效点为逆行点时，子链判为疑似逆行。 |

骑行方向角应根据相邻有效匹配点计算。低速停驻、零距离和过短位移点不得参与方向判断。

道路方向必须同时考虑几何方向和oneway的F、T、B含义。

道路交叉口、匹配跳变和弯道处应设置连续性检查，避免单个角度突变形成整段逆行。

## 7 4 急变速行为

判定标准遵循发明专利《一种基于电动自行车轨迹数据的急变速行为识别方法》CN119723879A，但本项目只纳入运动状态下的急加速和急减速，不统计急启动和急刹车。

计算相邻点速度vi和vi-1，以及时间差ti-1,i。点Pi加速度ai等于(vi减vi-1)除以ti-1,i，单位为m/s²。

使用ST-DBSCAN识别停驻点区间，划分运动、启动、停驻和刹车状态。ST-DBSCAN空间邻域、时间邻域和MinPts必须可配置并保存版本。

使用专利中的athr1等于-0.02 m/s²、athr2等于0.02 m/s²辅助确定刹车开始和启动结束边界。

只从运动状态样本中计算加速度85%分位阈值asa_thr和15%分位阈值asd_thr。

运动状态中ai大于asa_thr时标记为急加速点；ai小于asd_thr时标记为急减速点。

同一连续运动状态区间内相邻急加速点合并为一次急加速事件，相邻急减速点合并为一次急减速事件。

急变速一级指标等于急加速事件数与急减速事件数之和。急启动和急刹车不得计入。

## 7 5 急变速可判定条件

专利验证显示采样间隔在6秒以内时，多数急变速行为识别有效性达到84.21%以上；超过6秒后有效性快速下降。因此乙方必须设置以下规则。

只有相邻采样间隔大于0且不超过6秒的速度和加速度记录参与急变速阈值与事件识别。

超过6秒的区间标记rapid_speed_eligible为0，不得通过插值伪造成1秒采样。

平台应统计急变速有效点比例和不可判定里程，并在管理模式和报告方法说明中展示。

当有效急变速样本不足以计算分位数时，急变速结果标记为不可用，综合指数不得把缺失静默替换为0。

## 7 6 点级和事件级输出

| 输出层级 | 必须字段 |
| --- | --- |
| 点级结果 | batch_id、segment_id、point_order、time、matched_lon、matched_lat、road_id、speed_kmh、acc_mps2、overspeed_flag、reverse_point_flag、rapid_accel_flag、rapid_decel_flag、rapid_speed_eligible、grid_id |
| 事件级结果 | event_id、behavior_type、subtype、segment_id_hash、start_time、end_time、duration_s、peak_value、event_lon、event_lat、road_id、grid_id、rule_version、quality_flag |

# 8 网格统计和骑行暴露量

## 8 1 网格建立

默认网格为250米乘250米。管理员可选择100米或500米并生成新的分析版本。

网格必须在适合北京地区的米制投影坐标系中生成，不得用固定经纬度差近似正方形。展示前再转换为WGS-84或底图所需坐标。

网格原点应固定并写入参数，使不同批次同一位置获得相同grid_id。

普通业务模式只显示当前分析版本的网格，不在一次页面中叠加多尺度结果。

## 8 2 有效骑行里程

乙方必须按匹配后的道路路径计算有效骑行里程，并将每段路径与网格边界相交，把实际落入每个网格的长度分配给该网格。不得用轨迹点数量作为骑行暴露量，也不得把跨越多个网格的一整段距离全部分给终点网格。

每个网格三类风险事件率的统一计算式为：事件率 = 网格内该类事件数 / 网格内有效骑行里程(km) × 100。单位为次/100 km。

## 8 3 低暴露量控制

默认只有有效骑行里程不少于1 km且经过轨迹子链不少于5条的网格进入熵权-TOPSIS和Gi*分析。

低于阈值的网格仍可在管理模式查看，但标记为样本不足，不参与热点排名。

上述两个阈值属于工程质量参数，管理员可修改并生成新参数版本；默认值不得由前端静默改变。

# 9 熵权TOPSIS综合风险指数

## 9 1 输入指标

| 指标 | 计算内容 | 方向 |
| --- | --- | --- |
| X1 超速事件率 | 每100 km有效骑行里程的超速事件数 | 越大风险越高 |
| X2 疑似逆行事件率 | 每100 km有效骑行里程的疑似逆行事件数 | 越大风险越高 |
| X3 急变速事件率 | 每100 km有效骑行里程的急加速和急减速事件数之和 | 越大风险越高 |

## 9 2 单项危险指数

悬浮信息中的三个单项危险指数统一显示为0至100。对同一分析版本内的有效网格分别进行极差标准化：Iij = 100 × (xij - min(xj)) / (max(xj) - min(xj))。若某指标所有网格取值相同，则该指标指数显示为0并在权重计算中按无差异指标处理。

## 9 3 熵权计算

对三个正向指标分别进行非负标准化，得到yij。

计算pij = yij / Σi yij。pij为0时，pij × ln(pij)按0处理。

网格数为m时，计算熵值ej = -1/ln(m) × Σi[pij ln(pij)]。

计算差异系数dj = 1 - ej，再计算权重wj = dj / Σj dj。

三项权重之和必须等于1，展示时保留4位小数，内部计算保留双精度。

若某指标全零或无差异，其dj设为0；若三个dj全部为0，则该分析版本综合指数不可用，不得人为指定权重冒充熵权结果。

## 9 4 TOPSIS计算

对指标矩阵按向量归一化得到zij = xij / sqrt(Σi xij²)。

加权矩阵rij = wj × zij。

正理想解取各列最大值，负理想解取各列最小值。

计算每个网格到正、负理想解的欧氏距离Di+和Di-。

贴近度Ci = Di- / (Di+ + Di-)。综合风险指数CRI = 100 × Ci，范围0至100。

若分母为0，该网格综合指数标记为不可用并记录原因。

## 9 5 计算和缓存规则

一次分析版本只计算一次权重和TOPSIS结果，并写入不可变的weight_result.json或等效结构。

刷新页面、切换综合或单项图层、改变风险等级筛选、生成报告和调用AI均读取缓存，不得重复计算。

更换数据批次、路网版本、网格大小或核心算法参数时必须生成新分析版本并重新计算。

管理模式应显示三项权重、有效网格数、计算时间、公式版本和异常指标。

# 10 空间热点分析

## 10 1 四套热点图层

| 图层 | Gi星输入字段 | 默认状态 |
| --- | --- | --- |
| 综合风险热点 | 综合风险指数CRI | 默认显示 |
| 超速热点 | 超速事件率 | 筛选后显示 |
| 疑似逆行热点 | 疑似逆行事件率 | 筛选后显示 |
| 急变速热点 | 急变速事件率 | 筛选后显示 |

四套Gi*结果在分析版本生成时一次计算并缓存。前端切换只读取对应GeoJSON，不重新执行空间统计或熵权计算。

## 10 2 显著性和颜色

| 类型 | Gi星Z值条件 | 显示建议 |
| --- | --- | --- |
| 高风险热点 | Z大于等于2.58 | 红色，99%置信水平 |
| 中风险热点 | 1.96小于等于Z且Z小于2.58 | 橙色，95%至99%置信水平 |
| 低风险关注热点 | 1.65小于等于Z且Z小于1.96 | 黄色，90%至95%置信水平 |
| 非显著 | Z小于1.65 | 默认不作为统计热点，可在全部网格视图查看 |

## 10 3 无显著热点兜底

若某一图层没有任何达到Z大于等于1.65的网格，平台仍展示该图层综合或单项风险值最高的前8个有效网格，以保证比赛演示效果。此时必须同时满足以下要求。

图层标题改为“高风险关注网格”，不得使用“统计显著热点”。

悬浮窗显示“按风险排名筛选，未达到Gi*显著性标准”。

不得人为修改或伪造Gi* Z值；真实Z值仍可显示。

导出报告和CSV中增加selection_type字段，取值statistical_hotspot或top_risk_fallback。

# 11 页面和交互要求

## 11 1 页面总体要求

平台主名称保留“数治骑迹”，副标题统一为“外卖电动车多风险识别与治理辅助平台”。沿用原平台蓝白视觉风格和主要布局，不进行与需求无关的界面重构。网页端和Windows桌面端必须显示同一分析版本的数据。

## 11 2 首页核心指标

| 指标卡 | 内容 |
| --- | --- |
| 当前分析版本 | 批次名称、日期、时间范围、网格尺寸和生成时间 |
| 综合风险 | 最高综合风险指数、统计热点数量或高风险关注网格数量 |
| 三类事件 | 超速、疑似逆行、急变速事件总数和每100 km事件率 |
| 熵权结果 | 三项权重及查看计算说明入口 |
| 数据质量 | 有效里程、有效网格、匹配成功率、急变速可判定比例 |

## 11 3 地图筛选

一级筛选为综合风险、超速、疑似逆行、急变速，默认综合风险。

二级筛选为全部、高风险、中风险、低风险关注。

保留原地图全屏、缩放、比例尺、快照和图例功能。

切换图层后图例、热点清单、指标卡和导出对象同步更新。

地图视野根据当前批次边界自动定位亦庄，不得硬编码旧地区中心。

## 11 4 网格悬浮信息

鼠标悬停热点方框时显示轻量浮层，不遮挡大面积地图。至少包含以下信息。

| 字段 | 显示格式 |
| --- | --- |
| 网格 | grid_id和可选道路名称摘要 |
| 综合风险指数 | 0至100，保留1位小数 |
| 综合热点等级 | 高、中、低关注或非显著 |
| 超速危险指数 | 0至100；同时显示事件数和次/100 km |
| 疑似逆行危险指数 | 0至100；同时显示事件数和次/100 km |
| 急变速危险指数 | 0至100；同时显示急加速、急减速数量及合计事件率 |
| 骑行暴露量 | 有效里程和经过轨迹子链数 |
| 数据说明 | 统计热点或高风险关注网格；急变速可判定比例 |

## 11 5 网格点击详情

点击网格打开详情侧栏或弹窗，展示完整指标、三类构成条形图、权重和热点显著性。

详情中提供“生成治理建议”按钮。首次点击调用AI，之后优先读取缓存。

治理建议默认不展开依据；提供“查看建议依据”按钮，点击后显示法规、知识条目和适用条件。

建议支持复制和随报告导出，不增加人工审批流程。

## 11 6 图表和报告

原综合仪表盘改为三类事件数量、事件率、危险指数、熵权和TOP风险网格。

原时段分布图可以显示07:00至08:59内的15分钟或30分钟行为分布，但不得命名为长期演化。

趋势图和演化图在当前批次显示数据跨度不足；未来数据达到配置条件后恢复。

导出报告必须记录数据批次、路网版本、算法版本、网格大小、三项权重、综合指数、热点类型及主要限制。

# 12 AI治理建议模块

## 12 1 技术方案

AI模块采用“本地知识库检索加联网大模型API”的检索增强生成方式。乙方负责实现知识库读取、候选规则匹配、提示词组装、大模型调用、结构化结果校验、缓存和错误兜底。大模型账号、API密钥和调用费用由甲方提供和承担。

## 12 2 调用时机和缓存

只在用户点击“生成治理建议”时调用，不在地图加载时批量调用。

缓存键至少包含analysis_version、grid_id、risk_layer、knowledge_base_version、prompt_version和model_name。

相同缓存键再次查看时不得重复调用并收费。管理员可手动清除单条缓存后重新生成。

界面在调用期间显示生成中；超时或失败时显示原因并使用本地规则模板生成基础建议。

## 12 3 外发数据白名单

外部大模型只能接收网格汇总数据。后端必须按白名单构造请求，不得把整个对象、原始CSV行或调试上下文直接序列化外发。

| 允许外发 | 禁止外发 |
| --- | --- |
| 网格ID、网格中心的低精度位置描述、时间范围、风险等级 | BICYCLEID、LOCKID、COMPANYID、NEW_BICYCLEID |
| 综合风险指数、三类危险指数、三类事件率和事件数 | 逐点经纬度、完整轨迹、订单或设备标识 |
| 有效骑行里程、经过轨迹数、热点显著性和主要道路类型摘要 | 原始上传文件、未聚合日志、用户反馈图片和个人信息 |
| 从甲方知识库检索出的规则文本及来源编号 | API密钥、管理员密码、服务器路径 |

## 12 4 建议输出结构

| 部分 | 必须内容 |
| --- | --- |
| 风险判断 | 用一至三句话说明该网格由哪类风险主导及数据依据 |
| 现场工作建议 | 适合早高峰的巡查位置、重点行为、观察方式和优先级，不虚构警力数量 |
| 道路环境建议 | 需要现场核查的标志标线、隔离、出入口、视距、占道等问题 |
| 企业协同建议 | 针对外卖平台配送规则、安全提示、培训和反馈的可执行建议 |
| 宣传教育建议 | 与主要风险行为匹配的简洁宣传内容和对象 |
| 复核建议 | 说明需要补充的现场证据以及如何观察效果 |
| 依据编号 | 返回知识库条目ID列表，默认隐藏，点击按钮后显示 |

## 12 5 生成约束

AI不得把疑似逆行直接写成已确认违法，不得把急变速直接写成事故或违法。

AI不得根据轨迹分析直接建议处罚某个车辆或人员。

建议必须限定在当前数据支持的2024年6月5日早高峰场景，不得声称全天或长期趋势。

知识库没有依据时应说明需现场核实，不得编造法规条款、事故数据、路口设施或警力配置。

输出必须通过JSON Schema或等效结构校验。格式不合格时允许自动修复一次，仍失败则使用本地规则兜底。

## 12 6 API配置和安全

乙方应支持OpenAI兼容协议或可替换的provider适配层，使甲方可以配置通义千问、DeepSeek、OpenAI或其他兼容服务。

API地址、模型名、密钥、超时时间和最大输出长度由管理模式配置。密钥加密或依赖操作系统安全存储，不得写入Git。

日志只记录provider、模型、耗时、状态、token用量和请求摘要哈希，不记录完整密钥和原始提示词中的敏感字段。

# 13 初始治理知识库

## 13 1 知识库文件结构

甲方提供初始知识内容，乙方负责按以下字段导入JSON、CSV或轻量数据库。知识库必须支持版本号、启用状态和管理模式下的增删改查。

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| rule_id | 唯一规则编号 |
| title | 规则名称 |
| applicable_behavior | 综合、超速、疑似逆行或急变速 |
| risk_condition | 风险构成和等级触发条件 |
| action_text | 建议动作模板 |
| basis_id | 法规或资料来源编号 |
| caution | 适用限制和必须核实事项 |
| priority | 建议排序 |
| version | 知识库版本 |
| enabled | 是否启用 |

| 规则ID | 名称 | 行为 | 触发条件 | 治理建议模板 | 依据 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KB-G01 | 综合高风险 | 综合 | 综合指数高且Gi*显著 | 早高峰安排针对性现场观察，记录主要风险行为、流向和冲突位置；检查风险是否由单一行为或多行为共同驱动。 | BASIS-BJ22 | 不得只凭平台结果直接认定违法 |
| KB-G02 | 混合风险 | 综合 | 三类中至少两类指数较高 | 采用组合治理：现场秩序维护、道路环境排查、外卖平台安全提醒同步开展，并分别记录处置效果。 | BASIS-BJ40 | 避免只治理超速而忽略逆行或剧烈操作 |
| KB-S01 | 超速主导 | 超速 | 超速指数为三类最高 | 在早高峰高发网格开展速度观察和守法提示；核查限速标志、视距和通行空间；向相关配送企业反馈高发时段和区域。 | BASIS-NPC58 | 论文20 km/h为研究判定阈值，不等同于所有场景的处罚阈值 |
| KB-S02 | 持续超速 | 超速 | 事件持续时间或超阈幅度较高 | 重点观察长距离持续快速骑行，采用现场提示、宣传和平台企业提醒；必要时核查车辆是否存在违法改装线索。 | BASIS-BJ26 | 车辆改装需要现场检查，轨迹不能直接证明 |
| KB-R01 | 单向路疑似逆行 | 疑似逆行 | 单向路疑似逆行占比较高 | 核查单向标志、入口提示和绕行距离；在逆行进入点安排早高峰观察和劝导；向导航或配送平台反馈正确通行方向。 | BASIS-BJ22 | 必须现场核实道路方向和匹配正确性 |
| KB-R02 | 双向路疑似逆行 | 疑似逆行 | 双向路疑似逆行占比较高 | 核查非机动车通行空间、中央隔离、过街设施和出入口组织，观察是否存在绕行需求或道路障碍。 | BASIS-NPC57 | 双向路基于几何侧向判定，只能作为疑似结果 |
| KB-A01 | 急加速主导 | 急变速 | 急加速事件明显多于急减速 | 观察交叉口起步后、出入口合流和通行空间突变位置；检查是否存在抢行、频繁变道或配送时限压力。 | BASIS-BJ22 | 本项目排除了急启动，仍需防止GPS误差 |
| KB-A02 | 急减速主导 | 急变速 | 急减速事件明显多于急加速 | 排查视距遮挡、占道、路面障碍、交叉冲突和标志标线问题；在事件集中位置进行现场视频观察。 | BASIS-BJ22 | 急减速是风险替代指标，不一定属于违法 |
| KB-A03 | 急变速混合 | 急变速 | 急加速和急减速均高 | 检查交通流干扰、交叉口组织、道路宽度变化和机动车非机动车冲突；结合现场观察判断治理对象。 | BASIS-BJ25 | 不要从单日数据推断长期成因 |
| KB-E01 | 外卖平台协同 | 综合 | 外卖风险集中且重复出现 | 向相关企业反馈网格、时段和行为构成，建议优化配送时间和路线规则，开展定向安全培训与提醒。 | BASIS-BJ41 | 不得外发车辆和个人原始标识 |
| KB-E02 | 教育培训 | 综合 | 任一风险达到高等级 | 围绕该网格主导风险制作简短提示，在骑手集中点和企业培训中使用；培训内容应包含速度、行驶方向和安全操作。 | BASIS-SAMR2021 | 宣传内容应与识别到的行为匹配 |
| KB-D01 | 低暴露量 | 综合 | 有效里程或轨迹数不足 | 优先补充数据或现场观察，不将该网格列为确定性治理重点。 | BASIS-METHOD | 不得用极少样本形成高风险结论 |
| KB-D02 | 非显著兜底网格 | 综合 | selection_type为top_risk_fallback | 作为比赛展示和关注线索，可安排轻量核查；报告中注明未达到Gi*显著性标准。 | BASIS-METHOD | 不得称为统计显著热点 |
| KB-Q01 | 数据质量不足 | 急变速 | 急变速可判定比例低 | 提示管理者补充更高频轨迹，不对不可判定区间进行插值；治理建议降低确定性。 | BASIS-PATENT | 采样间隔超过6秒不适用于急变速识别 |
| KB-F01 | 效果复核 | 综合 | 已形成治理建议 | 保存本次热点、指标和建议，后续取得可比数据后按相同网格和参数复算，比较事件率变化。 | BASIS-METHOD | 当前单日数据不能独立证明治理效果 |

## 13 2 依据来源表

| 依据ID | 名称 | 可用于AI的内容 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| BASIS-NPC57 | 中华人民共和国道路交通安全法第五十七条 | 非机动车应在非机动车道内行驶；没有非机动车道时靠车行道右侧行驶 | https://www.npc.gov.cn/WZWSREL3pncmR3L25wYy94aW53ZW4vMjAxMS0wNC8yMy9jb250ZW50XzE2NTM1NzAuaHRt |
| BASIS-NPC58 | 中华人民共和国道路交通安全法第五十八条 | 电动自行车在非机动车道内行驶时最高时速不得超过15 km/h | https://www.npc.gov.cn/WZWSREL3pncmR3L25wYy94aW53ZW4vMjAxMS0wNC8yMy9jb250ZW50XzE2NTM1NzAuaHRt |
| BASIS-BJ22 | 北京市非机动车管理条例第二十二条 | 速度、分道、不得逆行、信号、顺直行驶和不得突然猛拐等通行要求 | https://www.beijing.gov.cn/zhengce/dfxfg/202512/t20251203_4318959.html |
| BASIS-BJ25 | 北京市非机动车管理条例第二十五条 | 公安交管部门可以根据道路和交通流量采取疏导、限制或禁止通行等措施 | https://www.beijing.gov.cn/zhengce/dfxfg/202512/t20251203_4318959.html |
| BASIS-BJ26 | 北京市非机动车管理条例第二十六条 | 禁止拆改限速装置及影响通行安全的违法改装 | https://www.beijing.gov.cn/zhengce/dfxfg/202512/t20251203_4318959.html |
| BASIS-BJ40 | 北京市非机动车管理条例第四十条 | 行业主管部门指导经营者优化算法规则、开展安全教育并会同有关部门检查 | https://www.beijing.gov.cn/zhengce/dfxfg/202512/t20251203_4318959.html |
| BASIS-BJ41 | 北京市非机动车管理条例第四十一条 | 外卖等经营者建立安全制度、培训考核、数据协助和平台算法安全责任 | https://www.beijing.gov.cn/zhengce/dfxfg/202512/t20251203_4318959.html |
| BASIS-SAMR2021 | 关于落实网络餐饮平台责任切实维护外卖送餐员权益的指导意见 | 加强交通安全教育培训，引导外卖送餐员遵守交通法规 | https://www.samr.gov.cn/xw/zj/art/2023/art_69d5fb62f07d4e888c2aec96b54652e8.html |
| BASIS-GB17761 | GB 17761-2024 电动自行车安全技术规范 | 现行产品安全技术标准；不得替代本项目行为识别算法 | https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/std/newGbInfo?hcno=32E5D633E04B67FB241D100CA2A4A41D |
| BASIS-PATENT | CN119723879A急变速行为识别专利 | 分位数阈值、ST-DBSCAN状态识别和6秒采样间隔有效性 | 甲方提供的急加速急减速判定.pdf |
| BASIS-METHOD | 本项目方法规则 | 暴露量控制、Gi*显著性和单日数据限制 | 本需求手册 |

## 13 3 知识库更新

初始知识库版本为KB-1.0。法规更新或甲方修改规则时生成新版本，不覆盖已使用的旧版本。

每条AI建议必须保存实际使用的rule_id和basis_id，点击“查看建议依据”时从对应历史版本读取。

乙方不得自行把网上非权威建议写入知识库。后续内容由甲方确认后导入。

# 14 后端接口和结果数据结构

## 14 1 接口原则

乙方应优先复用现有Flask蓝图和/api路径，新增接口建议使用/api/v2前缀，避免破坏旧前端。网页端和Windows桌面端必须调用相同接口，不允许各自复制一套算法。

| 方法 | 路径 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/v2/batches/trajectory | 上传轨迹CSV并返回字段校验和batch_id |
| GET | /api/v2/batches | 查询轨迹批次和当前批次 |
| POST | /api/v2/road-networks | 管理员成套上传路网并生成版本 |
| GET | /api/v2/road-networks | 查询路网版本 |
| POST | /api/v2/analysis | 创建分析版本并后台执行 |
| GET | /api/v2/analysis/{id}/status | 管理模式读取步骤、进度和错误 |
| GET | /api/v2/analysis/{id}/summary | 读取核心指标、权重和质量摘要 |
| GET | /api/v2/hotspots | 按analysis_id、layer、risk_level返回缓存GeoJSON |
| GET | /api/v2/grids/{grid_id} | 读取网格完整指标和风险构成 |
| POST | /api/v2/advice/generate | 按网格生成或返回缓存AI建议 |
| GET | /api/v2/advice/{advice_id}/basis | 点击后返回建议依据 |
| GET | /api/v2/exports/report | 导出当前版本报告 |
| GET | /api/v2/exports/hotspots | 导出当前图层热点CSV |
| GET | /api/v2/admin/logs | 管理模式读取运行日志 |
| PUT | /api/v2/admin/config | 保存算法、网格和AI配置并生成版本 |

## 14 2 网格结果字段

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| analysis_version | 分析版本 |
| grid_id | 固定网格编号 |
| grid_size_m | 100、250或500 |
| valid_distance_km | 有效骑行里程 |
| trajectory_segment_count | 经过轨迹子链数 |
| overspeed_event_count和rate | 超速事件数和次/100 km |
| reverse_event_count和rate | 疑似逆行事件数和次/100 km |
| rapid_accel_count | 急加速事件数 |
| rapid_decel_count | 急减速事件数 |
| rapid_speed_count和rate | 急变速合计和次/100 km |
| overspeed_index | 超速危险指数0至100 |
| reverse_index | 疑似逆行危险指数0至100 |
| rapid_speed_index | 急变速危险指数0至100 |
| composite_risk_index | TOPSIS综合风险指数0至100 |
| gi_z和risk_level | 当前图层Gi*结果 |
| selection_type | statistical_hotspot或top_risk_fallback |
| quality_flag | 有效、低暴露量或数据不足 |

## 14 3 文件组织

建议按analysis_version建立独立输出目录，至少保存manifest.json、clean_points、matched_points、risk_events、grid_metrics、entropy_weights、四套hotspot GeoJSON、analysis_summary、AI advice cache和运行日志。可以使用CSV、Parquet、JSON和GeoJSON，但对外导出必须提供CSV和GeoJSON。

# 15 管理模式和异常处理

## 15 1 管理页面

数据管理：批次、文件哈希、时间范围、行数、有效行数、当前状态。

路网管理：版本、文件完整性、坐标系、记录数、道路分类映射。

参数管理：三类算法参数、ST-DBSCAN参数、网格尺度、低暴露量阈值、Gi*阈值。

任务监控：校验、清洗、路网裁剪、IVMM、行为识别、网格聚合、熵权-TOPSIS、Gi*、导出等步骤。

AI配置：provider、API地址、模型、超时、密钥状态、知识库版本和缓存状态。

日志：按分析版本、模块、时间和结果筛选并导出。

## 15 2 错误处理

| 异常 | 系统行为 |
| --- | --- |
| CSV字段缺失 | 阻止创建分析版本，列出缺失字段和可接受别名 |
| 时间或坐标无效 | 隔离异常行；超过可配置比例时阻止分析 |
| 路网文件不完整 | 保持旧路网版本可用，新版本不得启用 |
| 地图匹配失败 | 记录失败轨迹和原因；业务端不展示中间错误点 |
| 急变速有效样本不足 | 急变速显示不可用；综合指数按缺失策略停止计算，不得记为0 |
| 熵权指标无差异 | 该指标权重为0并显示说明；三项均无差异时综合指数不可用 |
| 无Gi星显著热点 | 显示前8个高风险关注网格并明确非显著 |
| AI API超时或限流 | 显示暂时无法调用，并返回本地规则基础建议 |
| 底图服务不可用 | 仍显示网格边界和离线背景或明确提示，不得导致整个页面崩溃 |
| 导出失败 | 提示保存路径和失败原因，保留分析结果 |

## 15 3 日志要求

日志至少包含时间、分析版本、模块、步骤、状态、耗时、输入摘要、输出摘要和错误信息。大模型日志不得包含完整API密钥、车辆标识、逐点坐标或原始轨迹。乙方可直接修复基线故障，但最终变更记录必须列出故障、修改文件和验证结果。

# 16 非功能要求

| 类别 | 要求 |
| --- | --- |
| 兼容性 | 支持Windows 10或11；网页端优先支持当前Chrome和Edge；桌面端保留PyQt6入口 |
| 可维护性 | 地图匹配、行为识别、评分、热点和AI分别模块化；关键参数不得散落硬编码 |
| 可复现性 | 相同分析版本重复执行得到一致结果；随机过程固定种子 |
| 响应 | 读取缓存后的首页5秒内可用，图层切换2秒内完成，悬浮信息1秒内显示；以甲方验收机为准 |
| 长任务 | 完整分析不得阻塞网页。业务端显示简要状态，管理端显示进度和失败原因 |
| AI响应 | 调用45秒未完成按超时处理；优先返回缓存；失败时使用规则兜底 |
| 数据安全 | 外部API只接收汇总白名单；本地标识不得外发；配置和日志不得泄露密钥 |
| 备份 | 每个分析版本输出不可变目录；切换新批次不删除旧版本，提供清理功能 |
| 界面 | 中文界面，无明显错字、空白地图、按钮无响应、遮挡或表格溢出 |

# 17 测试和验收

## 17 1 验收原则

乙方应在甲方提供的数据、路网和验收电脑上完成演示。功能通过不等于算法通过；乙方必须同时提交自动化单元测试、代表性轨迹人工核验结果和前后端功能测试记录。

| 编号 | 验收项 | 验收标准 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| AC01 | 启动与数据替换 | 启动后不加载原平台旧数据，默认识别本次2024年6月5日数据或提示选择批次 | 通过 |
| AC02 | 数据日期 | 首页、报告和导出均显示2024年6月5日07:00至08:59 | 通过 |
| AC03 | 速度单位 | 抽样验证Speed乘3.6后与距离时间重算值一致，不把m/s当km/h | 通过 |
| AC04 | 地图中心 | 地图自动定位亦庄，不出现长沙或旧数据范围 | 通过 |
| AC05 | 路网版本 | 成套导入shapefile并显示记录数、坐标系和版本 | 通过 |
| AC06 | IVMM | 实现候选、投票和路径连续性，不是单纯最近路投影；50条样例人工叠加检查 | 通过 |
| AC07 | 电动车适配 | 无向拓扑参与匹配，同时保留道路方向供逆行判定 | 通过 |
| AC08 | 超速 | 20 km/h阈值和连续10秒事件规则通过边界用例 | 通过 |
| AC09 | 单向路疑似逆行 | 方向差135度至225度及超过50%规则通过边界用例 | 通过 |
| AC10 | 双向路疑似逆行 | 按叉积几何规则识别并通过正反方向样例 | 通过 |
| AC11 | 急加速度 | 只计算运动状态急加速和急减速，使用运动样本85%和15%分位阈值 | 通过 |
| AC12 | 采样限制 | 时间间隔超过6秒记录不参与急变速且未被插值 | 通过 |
| AC13 | 事件合并 | 连续风险点合并为一次事件，点数不等同事件数 | 通过 |
| AC14 | 骑行暴露量 | 跨网格路径按相交长度分配，事件率单位为次/100 km | 通过 |
| AC15 | 网格 | 默认250米；管理员改100或500米后生成新分析版本 | 通过 |
| AC16 | 熵权 | 权重和为1；同一分析版本重复访问不重算；新版本重新计算 | 通过 |
| AC17 | TOPSIS | 综合风险指数在0至100，结果可追溯到三项事件率和权重 | 通过 |
| AC18 | 四套热点 | 综合、超速、疑似逆行和急变速图层切换正确且读取缓存 | 通过 |
| AC19 | 兜底网格 | 无显著热点时显示前8个高风险关注网格，并明确未达到Gi*显著性 | 通过 |
| AC20 | 悬浮信息 | 显示综合指数、三类指数、次数、事件率、暴露量和热点类型 | 通过 |
| AC21 | AI触发与缓存 | 点击生成建议；相同缓存键重复点击不再次调用API | 通过 |
| AC22 | AI隐私 | 抓包或测试桩证明外发请求不包含车辆编号、设备编号和逐点轨迹 | 通过 |
| AC23 | 建议依据 | 默认隐藏，点击按钮后显示规则编号、来源和适用限制 | 通过 |
| AC24 | AI故障 | 断网、超时和无额度时页面不崩溃，并返回规则兜底建议 | 通过 |
| AC25 | 数据跨度限制 | 趋势、演化和动态预警模块保留但显示数据不足，不生成虚假结论 | 通过 |
| AC26 | 管理模式 | 管理员可查看批次、参数、权重、进度、错误和日志；业务模式不显示底层过程 | 通过 |
| AC27 | 双端一致 | 网页端和Windows桌面端的分析版本、指标和热点数量一致 | 通过 |
| AC28 | 原功能 | 上传、地图、LISA、快照、导出、报告、日志、反馈和图片功能可正常使用 | 通过 |
| AC29 | 报告 | 报告包含三类风险、权重、综合指数、热点类型、数据质量和单日限制 | 通过 |
| AC30 | 密钥 | 源代码和日志中不存在完整大模型或地图API密钥 | 通过 |

## 17 2 算法人工核验

地图匹配随机抽取不少于50条轨迹链，并覆盖单向路、双向路、弯道和交叉口。

每类行为至少抽取30个阳性事件和30个临界或阴性片段，绘制速度、加速度、方向和道路叠加图，由甲乙双方查看。

核验记录必须包含输入点、判定中间量、规则版本和最终标签。无法人工确认的逆行保留“疑似”表述。

## 17 3 验收输出核对

乙方应提供一张结果对账表，至少核对原始行数、清洗后行数、匹配成功点数、有效里程、三类点数、三类事件数、有效网格数、三项权重、热点数、兜底网格数和不可判定记录数。前端、报告和导出结果必须与对账表一致。

# 18 交付物和实施边界

## 18 1 必须交付

修改后的全部源代码和完整Git提交历史或清晰的变更记录，禁止只交付exe。

可运行的浏览器网页端、Windows桌面端程序和一键启动方式。

环境安装脚本、依赖清单、配置示例和部署说明。

轨迹和路网导入说明、字段映射表、算法参数表和分析版本说明。

后端API文档、点级/事件级/网格级数据字典及AI接口说明。

本次指定数据和路网生成的完整结果及对账表。

单元测试、接口测试、UI测试、算法人工核验和验收报告。

用户操作手册、管理员操作手册和一次部署培训。

第三方组件和开源许可证清单，包含地图、空间分析、大模型SDK等。

## 18 2 甲方提供

原平台项目包motospeed 2.0 - recovered.zip。

2024年6月5日早高峰轨迹CSV和亦庄路网文件。

三篇算法依据文献或专利文件。

大模型API账号、密钥和调用费用。

本手册第13章的初始治理知识库内容及后续更新确认。

## 18 3 代码改造建议

| 现有模块 | 建议改造 |
| --- | --- |
| runtime_pipeline.py | 拆分数据导入、清洗、地图匹配、事件识别、网格聚合和版本管理，避免继续把全部逻辑堆在单文件 |
| risk_analysis.py | 编排熵权-TOPSIS、Moran、LISA和四套Gi*分析 |
| recommendation.py | 保留本地规则兜底，新增knowledge_base_service、llm_provider和advice_cache |
| analysis和upload路由 | 增加批次、路网、分析状态和版本接口，保留旧路由兼容层 |
| 地图模板和MapContainer.vue | 新增风险图层筛选、悬浮指标、详情侧栏、AI建议和依据按钮 |
| PyQt6界面 | 使用同一v2 API，增加业务模式和管理模式入口 |
| report_generator和chart_generator | 把单一超速字段升级为三类指标、权重、综合指数和数据限制 |
| bootstrap逻辑 | 停止自动加载旧data.csv和test_data.csv，改为选择当前有效批次 |

## 18 4 变更管理

乙方可以直接修复原平台既有故障，不需逐项申请，但不得删除甲方未要求删除的功能。最终交付时应提交变更清单，区分需求改造、故障修复、代码重构和依赖升级，并说明每项验证结果。超出本手册的新功能不得替代任何必须项。

# 附录A 算法伪代码

## A 1 主流程

01  读取轨迹批次和路网版本

02  校验字段、日期、坐标和单位

03  按轨迹链排序、去重、分段和清洗

04  运行改进IVMM并过滤无效偏移

05  识别超速事件

06  识别单向路和双向路疑似逆行事件

07  ST-DBSCAN识别停驻并提取运动状态

08  在采样间隔不超过6秒的运动样本中计算P85和P15加速度阈值

09  识别急加速和急减速事件并合并为急变速

10  建立米制网格并按路径相交长度计算有效骑行里程

11  计算三类每100公里事件率和单项0至100指数

12  计算熵权和TOPSIS综合风险指数并缓存

13  分别计算四套Gi星热点并缓存

14  生成摘要、GeoJSON、CSV、报告和前端数据

## A 2 核心边界测试

| 规则 | 边界值 | 预期 |
| --- | --- | --- |
| 超速点 | 19.99、20.00、20.01 km/h | 按统一大于或大于等于规则输出，前后端一致 |
| 超速事件 | 持续9.9、10.0、10.1秒 | 验证连续10秒规则 |
| 单向路逆行角 | 134.9、135、180、225、225.1度 | 验证45度容许浮动边界 |
| 逆行子链比例 | 49.9%、50%、50.1% | 只有超过50%时判为疑似逆行 |
| 急变速采样 | 5.9、6.0、6.1秒 | 超过6秒不可判定 |
| 急加速阈值 | 低于、等于、高于P85 | 严格按专利比较符号实现 |
| 低暴露量 | 0.99、1.00、1.01 km及4、5、6条轨迹 | 验证进入分析条件 |
| 熵权缓存 | 相同analysis_version重复请求 | 权重文件时间和数值不变 |

# 附录B AI接口示例

## B 1 外发请求示例

{
  "analysis_version": "A-20240605-250M-V1",
  "grid_id": "G-XXXX-YYYY",
  "period": "2024-06-05 07:00:00/08:59:59",
  "risk_level": "high",
  "selection_type": "statistical_hotspot",
  "composite_risk_index": 82.4,
  "indicators": {
    "overspeed": {"index": 91.2, "events": 18, "rate_per_100km": 12.6},
    "suspected_reverse": {"index": 44.7, "events": 5, "rate_per_100km": 3.5},
    "rapid_speed_change": {"index": 67.3, "events": 11, "rate_per_100km": 7.7}
  },
  "exposure": {"distance_km": 142.9, "trajectory_segments": 86},
  "retrieved_rules": ["KB-G01", "KB-S01", "KB-E01"]
}

实际请求中不得出现车辆、设备、企业原始编号、逐点坐标、完整轨迹和API密钥。网格中心如需传递，只提供满足治理建议需要的低精度位置摘要。

## B 2 返回结构示例

{
  "risk_summary": "该网格风险以超速为主，并伴随较多急变速事件。",
  "field_actions": ["早高峰在主要进入方向开展定点观察和速度提示。"],
  "road_environment_checks": ["核查非机动车通行空间、视距和标志标线。"],
  "platform_coordination": ["向配送企业反馈高发网格和时段，开展定向提醒。"],
  "education_actions": ["围绕控制速度和保持安全操作开展提示。"],
  "verification": ["通过现场视频核实行为和冲突位置。"],
  "basis_ids": ["BASIS-NPC58", "BASIS-BJ22", "BASIS-BJ41"]
}

# 附录C 参考资料

1. 张晓龙等 共享电动自行车路段超速风险影响因素分析  甲方提供PDF

2. 边扬等 基于轨迹数据的共享电动自行车逆行风险行为影响因素研究  甲方提供PDF

3. 一种基于电动自行车轨迹数据的急变速行为识别方法 CN119723879A  甲方提供急加速急减速判定.pdf

4. 中华人民共和国道路交通安全法  直达链接

5. 北京市非机动车管理条例 2025年修订 2026年5月1日起施行  直达链接

6. GB 17761-2024 电动自行车安全技术规范  直达链接

7. 关于落实网络餐饮平台责任切实维护外卖送餐员权益的指导意见  直达链接

# 附录D 验收签署

甲乙双方确认本手册及经双方确认的后续变更记录共同构成验收依据。

| 项目 | 甲方 | 乙方 |
| --- | --- | --- |
| 确认人 |  |  |
| 确认日期 |  |  |
| 版本 | V1.0 | V1.0 |
| 备注 |  |  |