数治骑迹 2.0

开发任务清单与算法参考

供乙方开发工程师直接执行
无需阅读论文或专利

| 版本 | V2.0 |
| --- | --- |
| 目标 | 在原平台基础上增加三类风险识别、综合风险热点和治理建议 |
| 新数据 | 外卖电动车 2024年6月5日早高峰轨迹和亦庄路网 |
| 用途 | 比赛展示和单机实际演示 |
| 配套 | 可运行算法参考代码包 |

开发人员先看这一页

本文件是开发工单，不介绍研究背景。乙方按任务 0 至任务 9 顺序实施即可。算法阈值、字段、接口和验收条件均写在本文及配套代码中。

| 必须完成 | 本次不做 |
| --- | --- |
| 替换为新轨迹和亦庄路网；完成三类风险识别；生成四类热点图层；接入按需生成的治理建议；保留原平台未被要求修改的功能。 | 实时数据接入、动态预警、执法认定、影响因素分析、公开互联网生产部署、复杂多代理工作流。 |
| 浏览器端为主展示，Windows 桌面端复用同一后端结果。 | 重新设计整个原平台、删减原有展示效果、把底层算法过程展示给基层警务用户。 |

最终验收结果

□ 导入指定 CSV 和亦庄路网后，平台能完成一批数据的一次性分析，并生成分析版本。

□ 地图可切换综合风险、超速、疑似逆行、急变速四个图层。

□ 悬浮网格显示综合风险指数、三个分项指数、事件次数、每百公里事件率和暴露量。

□ 点击按钮后生成面向基层警务人员的辅助治理建议；建议依据默认折叠，点击后显示。

□ 单批数据只计算一次熵权—TOPSIS 权重；页面筛选和刷新不重新计算。

□ 没有显著 Gi* 热点时仍保留前 8 个高风险关注网格，并明确标注未达显著性标准。

□ 原平台其他功能正常，错误页面能给管理者看懂的原因和处理建议。

故障处理权限  乙方发现实现故障可直接修复，无须逐项上报。任何改变业务口径、删除原有功能或扩大数据外发范围的改动仍不得自行实施。

交付文件和路径

| 对象 | 开发使用方式 |
| --- | --- |
| 原平台 | 解压 D:\BaiduNetdiskDownload\motospeed 2.0 - recovered.zip，建立改造分支，不在原文件上直接覆盖。 |
| 轨迹数据 | C:\Users\林可欣\Desktop\TDs_data_20240605_morning_peak.csv |
| 路网数据 | C:\Users\林可欣\Desktop\亦庄_ori\ 目录下的北京市.shp 及同名配套文件 |
| 参考代码 | 数治骑迹2.0算法参考代码_V2.0.zip。先按 README 跑通，再拆入原平台。 |
| 代码入口 | bicycle_ivmm_map_matching.py 负责地图匹配；risk_pipeline.py 负责三类事件、网格指标、熵权—TOPSIS 和 Gi*。 |

实施顺序

| 顺序 | 任务 | 完成标志 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 建立改造基线 | 原平台能运行并留存截图和接口清单 |
| 1 | 替换数据和配置 | 新数据可导入且不再自动读取旧数据 |
| 2 | 完成非机动车地图匹配 | 输出匹配点、匹配路径和质量报告 |
| 3 | 识别三类风险行为 | 输出可追溯事件表 |
| 4 | 生成网格风险和热点 | 输出四类图层数据 |
| 5 | 改造后端和存储 | 分析任务、查询接口、缓存可用 |
| 6 | 改造地图和页面 | 筛选、悬浮框、管理模式可用 |
| 7 | 接入治理建议 | 按钮调用、缓存、依据折叠可用 |
| 8 | 补充错误处理 | 失败原因对管理者可见 |
| 9 | 测试和交付 | 按清单通过并提供完整源码 |

输入数据口径

| 用途 | 字段或口径 | 开发要求 |
| --- | --- | --- |
| 轨迹主键 | NEW_BICYCLEID | 校验后作为轨迹串联键；保留 BICYCLEID 供审计，不直接混用。 |
| 时间 | POSITIONTIME | 转为时间类型；数据范围应为 2024-06-05 07:00:00 至 08:59:59。 |
| 计算坐标 | X_position、Y_position | 作为纠偏后的经纬度；BICYCLE_LNG、BICYCLE_LAT 仅保留核查。 |
| 速度 | 重新计算 | 原 CSV 的 Speed 实质为 m/s 量纲，不能直接当 km/h；匹配路径距离除以时间后乘 3.6。 |
| 路网标识 | OBJECTID 或稳定 road_id | 每条匹配记录必须保存 road_id、fclass、oneway、路名、偏移距离。 |
| 道路方向 | oneway 和几何顶点顺序 | 匹配计算采用无向拓扑，逆行判定仍使用原始方向和单行属性。 |
| 路网范围 | 轨迹包围盒加缓冲 | 不要在每次分析中遍历全部 217059 条路网记录；建立空间索引并裁剪。 |

固定业务词语

逆行相关结果统一写作 疑似逆行，不能写成已认定逆行。

急变速只包括急加速和急减速，不包括急启动和急刹车。

系统结果统一写作风险识别、热点分析和辅助治理建议，不写实时预警或执法证据。

数据日期统一写作 2024年6月5日早高峰。

任务 0  建立改造基线

| 项目 | 开发要求 |
| --- | --- |
| 目标 | 确认原平台能运行，记录改造前行为，避免新增功能破坏未要求修改的功能。 |
| 具体操作 | 1. 解压原平台并建立独立改造分支或副本。 2. 按原说明启动 Flask、Vue 和 PyQt6 端，记录启动命令、端口、配置文件和数据库位置。 3. 截取原地图、上传、统计图、报告、LISA/Moran、快照、反馈和日志页面，形成回归基线。 4. 搜索旧数据文件 data.csv、test_data.csv 和旧路网的读取位置，登记为任务 1 的替换点。 |
| 产出 | • 基线运行记录 • 原功能回归清单 • 旧数据读取位置清单 |
| 验收 | □ 浏览器端能打开 □ 桌面端能打开 □ 关键接口返回正常 □ 没有在原始压缩包中直接修改文件 |

任务 1  替换数据源和分析配置

| 项目 | 开发要求 |
| --- | --- |
| 目标 | 让平台只使用 2024年6月5日外卖电动车早高峰轨迹和亦庄路网。 |
| 具体操作 | 1. 增加 analysis_config 表或 JSON，保存分析版本、输入文件哈希、网格尺度和算法参数。 2. 删除或禁用启动时自动加载旧 data.csv、test_data.csv 和旧路网的逻辑。 3. CSV 导入时检查 15 个字段、时间范围、坐标范围、缺失值和轨迹键；错误时终止分析并显示原因。 4. 按 NEW_BICYCLEID 和 POSITIONTIME 排序、去重；时间间隔大于 60 秒时切分为新轨迹段。 5. 地图中心根据有效轨迹包围盒自动定位到亦庄，不保留长沙等硬编码中心。 |
| 产出 | • analysis_version • clean_points 表或清洗 CSV • 导入校验报告 |
| 验收 | □ 导入行数可追溯 □ 错误文件不会进入后续算法 □ 旧数据不会被误加载 □ 地图自动定位新数据范围 |

代码参考  risk_pipeline.py 的 prepare_points 展示了字段连接和速度重算方式。

任务 2  完成非机动车适配 IVMM 地图匹配

| 项目 | 开发要求 |
| --- | --- |
| 目标 | 将清洗后的轨迹点匹配到亦庄路网，并保留后续三类行为判定所需的方向和路径信息。 |
| 具体操作 | 1. 以每个轨迹点为中心，在 150 米内最多取 5 条候选道路。 2. 道路类别偏移阈值按参数表过滤；相邻采样间隔众数小于 10 秒时 beta=50 米，否则 beta=200 米。 3. 候选路径搜索使用无向路网，避免先验单行属性使疑似逆行轨迹无法匹配。 4. 计算候选投影、距离权重、相邻点路径连续性和交互投票，选择整段最一致的匹配序列。 5. 对相邻匹配点计算真实路网路径距离，并保存路径经过的 road_id 列表或路径几何。 6. 保留原始 oneway、道路几何方向、匹配偏移和置信度，供疑似逆行识别。 |
| 产出 | • matched_points • matched_paths • map_match_summary |
| 验收 | □ 点表包含匹配 road_id 和投影坐标 □ 路径表包含路网距离和连通状态 □ 抽样轨迹在地图上连续 □ 未匹配点有明确状态而非伪造道路 |

代码参考  bicycle_ivmm_map_matching.py 可直接命令行运行，已包含候选、权重、连续性、交互投票和路径搜索。

注意  生产代码不得把最近道路投影冒充完整 IVMM。若乙方重写算法，必须仍通过本任务的输出和抽样验收。

地图匹配参数

| 参数 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 候选数 alpha | 5 | 每点最多候选道路数 |
| 候选半径 | 150 m | 超出后记为未匹配 |
| beta | 50 m 或 200 m | 按相邻采样间隔自动选择 |
| 单向 快速或服务道路 | 30 m | 点到道路最大允许偏移 |
| 单向 主干道路 | 25 m | 同上 |
| 单向 次干道路 | 20 m | 同上 |
| 单向 支路 | 15 m | 同上 |
| 双向 主干道路 | 35 m | 同上 |
| 双向 次干道路 | 30 m | 同上 |
| 双向 支路 | 20 m | 同上 |

任务 3  识别三类风险行为

| 项目 | 开发要求 |
| --- | --- |
| 目标 | 从匹配路径和道路方向信息生成可追溯的风险事件表。 |
| 具体操作 | 1. 先用 路网路径距离÷时间间隔 计算 m/s，再乘 3.6 得到 km/h。 2. 超速默认条件为速度大于 20 km/h，连续累计至少 10 秒；等于 20 km/h 默认不计入。 3. 单行道路疑似逆行：移动方向与道路允许方向夹角在 135° 至 225° 时记为反向点。 4. 双向道路疑似逆行：用道路方向向量和原始点相对投影点的侧向量做二维叉积，叉积大于 0 记为反向证据。 5. 同一连续道路片段中反向有效点比例大于 50% 时生成疑似逆行事件。 6. 急变速仅使用 0<Δt≤6 秒且前后均处于运动状态的点；a=(v_i-v_{i-1})/Δt。 7. 急加速阈值取本批有效加速度的 85 分位数，急减速取 15 分位数；连续点合并为事件。 8. 运动状态正式版使用 ST-DBSCAN 识别；-0.02 和 0.02 m/s² 只作为启停边界辅助值，不作为急变速最终阈值。 |
| 产出 | • risk_event 表 • 每批急加速和急减速阈值 • 抽样核验结果 |
| 验收 | □ 事件能回溯到轨迹段、时间和道路 □ 急启动和急刹车未混入急变速 □ 疑似逆行名称正确 □ 阈值保存在分析版本中 |

代码参考  risk_pipeline.py 的 identify_events 展示了三类行为的输入字段、事件合并和输出格式。

风险事件最小字段

event_id, analysis_version, event_type, segment_id, start_time, end_time, duration_s, road_id, grid_id, lon, lat, max_speed_kmh, max_abs_accel_mps2, reverse_ratio, threshold_version

任务 4  生成网格风险指数和热点

| 项目 | 开发要求 |
| --- | --- |
| 目标 | 按同一网格口径比较三类风险，并生成前端四个可切换图层。 |
| 具体操作 | 1. 默认建立 250 米正方形网格，使用米制投影坐标；管理模式可新建 100 米或 500 米分析版本。 2. 把每段真实匹配路径与网格求交，按相交长度分摊有效骑行距离。不得只按事件点数比较网格。 3. 每个网格计算三类事件次数和 每百公里事件率=事件次数÷有效距离km×100。 4. 只有有效距离不少于 1 km 且轨迹段不少于 5 条的网格进入评分。 5. 对三个事件率做正向化和标准化，计算熵权；同一分析版本只计算一次并缓存。 6. 使用该批权重计算三个分项指数和 0 至 100 的 TOPSIS 综合风险指数。 7. 分别对综合、超速、疑似逆行、急变速四个指标计算 Gi*。 8. 若某图层没有 z≥1.65 的网格，展示风险最高的前 8 个网格并标记 top_risk_fallback。 |
| 产出 | • grid_metric • analysis_weight • grid_hotspot 四类图层 • 权重缓存 |
| 验收 | □ 页面筛选不触发权重重算 □ 零暴露网格不进入评分 □ 前 8 网格未被标成显著热点 □ 三个分项和综合指数均在 0 至 100 |

代码参考  risk_pipeline.py 提供 entropy_weights、topsis_score、getis_ord_gi_star 和 score_grids。

注意  参考代码用点间线段采样近似暴露量。正式版必须改成真实匹配路径几何与网格求交。

熵权和 TOPSIS 失败处理

若三个指标在有效网格中都没有差异，停止综合评分，analysis_status 记为 SCORE_UNAVAILABLE。

页面显示 数据差异不足，暂不能形成综合风险指数，并允许继续查看事件次数和暴露量。

不得回退到 70%、20%、10% 等人工权重，也不得静默使用上一次分析的权重。

任务 5  改造后端任务和数据接口

| 项目 | 开发要求 |
| --- | --- |
| 目标 | 把批处理算法接入原 Flask 后端，让浏览器端和桌面端读取同一份分析结果。 |
| 具体操作 | 1. 增加批分析任务状态：PENDING、RUNNING、SUCCESS、FAILED、SCORE_UNAVAILABLE。 2. 算法在后台任务中运行，前端轮询任务状态；不要让长计算阻塞页面请求。 3. 按 analysis_version 保存输入哈希、参数、权重、阈值、时间、状态和错误摘要。 4. 提供热点查询、网格详情、事件统计、分析状态和治理建议接口。 5. 四类热点结果和治理建议均按分析版本缓存；页面缩放、筛选和刷新只读缓存。 6. 浏览器端与 PyQt6 端不得分别计算一套指标。 |
| 产出 | • 后台分析任务 • 数据库迁移脚本 • REST API • 接口说明 |
| 验收 | □ 重复请求返回同一版本结果 □ 任务失败不导致服务崩溃 □ 两个客户端显示同一指数 □ 接口无原始个人标识 |

最小接口

| 方法和路径 | 作用 | 返回关键字段 |
| --- | --- | --- |
| POST /api/analyses | 创建批分析 | analysis_version、status |
| GET /api/analyses/{id} | 查询状态 | status、stage、progress、error_code、message |
| GET /api/hotspots | 读取图层 | layer、grid_size、bbox、网格列表 |
| GET /api/grids/{id} | 网格详情 | 综合与分项指数、次数、事件率、暴露量 |
| POST /api/grids/{id}/advice | 按需生成建议 | advice、actions、evidence_summary、cached |

任务 6  改造地图和页面

| 项目 | 开发要求 |
| --- | --- |
| 目标 | 保持原平台风格，在现有热点地图上增加三类行为和综合风险展示。 |
| 具体操作 | 1. 地图顶部增加 综合风险、超速、疑似逆行、急变速 四个互斥筛选项。 2. 默认显示综合风险；切换筛选只替换图层和图例，不重新运行算法。 3. 悬浮网格显示综合风险指数、三个分项指数、三类事件次数、每百公里事件率、有效距离、轨迹段数和热点类型。 4. 点击网格显示详细侧栏，并提供 生成治理建议 按钮。 5. 建议结果默认只显示建议正文；查看建议依据 设置为可点击折叠按钮。 6. Gi* 显著热点与高风险关注网格使用不同标签；保留前 8 关注网格以便比赛展示。 7. 增加简单密码进入的管理模式，允许选择 100、250、500 米后创建新分析版本；业务模式不显示底层过程。 8. 单日早高峰不能支撑的趋势、演化和动态预警页面显示 当前数据时间跨度不足，不伪造结果。 |
| 产出 | • 四图层地图 • 悬浮卡片 • 详情侧栏 • 管理模式 • 图例和空状态 |
| 验收 | □ 四图层切换流畅 □ 悬浮字段齐全 □ 建议依据默认折叠 □ 关注网格未标成显著热点 □ 原有页面未被无故删除 |

悬浮框字段顺序

网格编号 / 热点类型 综合风险指数 超速指数 ¦ 疑似逆行指数 ¦ 急变速指数 三类事件次数 三类每百公里事件率 有效骑行距离 ¦ 轨迹段数

任务 7  接入治理建议

| 项目 | 开发要求 |
| --- | --- |
| 目标 | 对用户选中的热点网格生成简短、可执行的基层警务辅助建议。 |
| 具体操作 | 1. 先用本地规则库根据主导风险、事件率、暴露量和热点类型形成结构化事实。 2. 仅在用户点击 生成治理建议 后调用外部大模型 API，不在页面加载时批量调用。 3. 外发内容只能包含网格级汇总指标和不含个人标识的区域描述。 4. 提示词要求输出 问题判断、建议行动、建议时段、核查重点、限制说明，控制在一个侧栏内。 5. 同一分析版本和网格复用缓存建议；API 失败时返回本地规则建议并标记 local_fallback。 6. 查看建议依据 展示指标摘要、触发规则、分析版本和生成时间，不显示长篇论文内容。 |
| 产出 | • LLM 适配器 • 本地规则库 • 建议缓存 • 前端按钮和折叠依据 |
| 验收 | □ 未点击时不调用 API □ 断网时仍有辅助建议 □ 外发请求无轨迹和标识 □ 建议不使用处罚或执法认定语气 |

注意  API 密钥只从环境变量读取。严禁把 CSV、车辆或骑手标识、精确轨迹点、原始日志和密钥发给外部模型。

治理建议请求示例

{ "analysis_version": "a1b2c3d4", "grid_id": "G120_86", "hotspot_type": "gi_significant", "composite_risk_index": 82.4, "dominant_risk": "speeding", "speed_rate_per_100km": 12.8, "wrongway_rate_per_100km": 2.1, "rapid_change_rate_per_100km": 4.7, "valid_distance_km": 18.6 }

任务 8  补充运行状态和错误处理

| 项目 | 开发要求 |
| --- | --- |
| 目标 | 让管理者知道页面为何没有结果，并能按提示处理常见问题。 |
| 具体操作 | 1. 分析状态页显示当前阶段：校验、清洗、地图匹配、风险识别、网格评分、热点生成、完成。 2. 失败时保存 error_code、简短原因、建议操作和服务器日志编号。 3. 页面不得展示 Python 堆栈、数据库密码、文件绝对路径或 API 密钥。 4. 常见错误至少覆盖：字段缺失、时间解析失败、路网文件不全、无有效轨迹、地图匹配率过低、评分无差异、外部模型不可用。 5. 提供重新分析按钮；重新分析产生新版本，不覆盖已成功版本。 |
| 产出 | • 错误码表 • 分析状态页面 • 日志编号 • 重新分析流程 |
| 验收 | □ 用户能看懂失败阶段 □ 敏感信息不出现在页面 □ 单个任务失败不影响历史结果 □ 外部模型失败不影响地图 |

任务 9  测试打包和交付

| 项目 | 开发要求 |
| --- | --- |
| 目标 | 完成比赛演示和单机实际演示所需的可重复部署交付。 |
| 具体操作 | 1. 先运行算法单元测试，再运行真实数据全流程测试。 2. 完成至少 20 条轨迹的人工地图抽样，以及每类不少于 20 个候选事件的人工核验；不足 20 个时核验全部。 3. 按原功能回归清单逐项测试，确认未要求修改的功能仍可用。 4. 准备一键启动脚本、环境变量模板、数据库初始化脚本和演示操作说明。 5. 交付完整源码、依赖锁定、算法参数、接口文档、测试记录和已知限制；不得只交付 exe。 |
| 产出 | • Web 源码 • Windows 桌面端源码 • 算法源码 • 部署脚本 • 测试报告 • 演示说明 |
| 验收 | □ 全新 Windows 环境按说明可启动 □ 真实数据分析完成 □ 四类图层可展示 □ AI 断网回退可用 □ 无明文密钥 □ 原功能回归通过 |

核心验收测试

| 编号 | 测试动作 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| A01 | 导入指定 CSV 和路网 | 识别为 2024-06-05 早高峰，校验报告无致命错误 |
| A02 | 删除一个路网配套文件后导入 | 分析终止并提示缺失文件 |
| A03 | 运行地图匹配 | 输出点、路径、road_id、oneway、偏移和置信度 |
| A04 | 构造 20 km/h 和 20.1 km/h | 默认只把 20.1 km/h 作为超速点 |
| A05 | 构造持续 9 秒和 10 秒超速 | 只生成持续至少 10 秒的事件 |
| A06 | 构造单行相反方向轨迹 | 反向点比例超过 50% 后生成疑似逆行 |
| A07 | 构造启停轨迹 | 急启动和急刹车不进入急变速 |
| A08 | 重复打开热点页面 | 权重不重新计算，分析版本不变化 |
| A09 | 切换四类图层 | 只读对应缓存，图例和悬浮内容同步 |
| A10 | 制造无 Gi* 显著热点 | 显示前 8 高风险关注网格并标注未达显著性 |
| A11 | 断开外网后生成建议 | 返回本地规则建议，地图仍正常 |
| A12 | 检查外部模型请求 | 没有轨迹点、车辆标识、CSV、日志和密钥 |
| A13 | 输入三个指标完全相同的数据 | 综合评分不可用且不使用人工权重 |
| A14 | 浏览器端与桌面端打开同一网格 | 显示的指数和事件数一致 |
| A15 | 执行原平台回归清单 | 未要求修改的功能全部通过 |

数据表最小设计

| 表 | 主键 | 必须字段 |
| --- | --- | --- |
| analysis_run | analysis_version | input_hash、grid_size_m、parameters_json、status、stage、created_at、finished_at、error_code |
| matched_point | analysis_version+segment_id+point_order | time、raw_lonlat、matched_lonlat、road_id、oneway、offset_m、score |
| matched_path | analysis_version+segment_id+from_order | to_order、network_distance_m、path_geometry 或 path_road_ids、connected |
| risk_event | event_id | event_type、segment_id、time_range、road_id、grid_id、metrics_json、threshold_version |
| grid_metric | analysis_version+grid_id | exposure_km、trajectory_count、三类 count、rate、index、composite_index |
| analysis_weight | analysis_version | 三个权重、indicator_order、calculated_at、input_hash |
| grid_hotspot | analysis_version+layer+grid_id | gi_z、selection_type、rank |
| governance_advice | analysis_version+grid_id | prompt_version、result、evidence、source、created_at |

前后端状态约定

| 状态 | 页面显示 | 允许操作 |
| --- | --- | --- |
| PENDING | 等待分析 | 取消或返回 |
| RUNNING | 显示阶段和进度 | 查看状态，不重复提交 |
| SUCCESS | 显示地图和指标 | 筛选、查看详情、生成建议 |
| SCORE_UNAVAILABLE | 事件可查看，综合指数不可用 | 查看事件和暴露量、创建新参数版本 |
| FAILED | 显示错误原因和建议操作 | 修正输入后重新分析 |

乙方提交前自检

□ 代码仓库中不存在旧数据自动加载、长沙中心点、明文 API 密钥和人工伪造 Gi* z 值。

□ 所有页面把逆行写作疑似逆行，把急变速限定为急加速和急减速。

□ 权重与阈值绑定 analysis_version，能够从结果追溯到配置和输入哈希。

□ 地图悬浮框不只展示指数，还展示事件率和暴露量，避免低样本网格误导。

□ 管理者能看到失败阶段和原因，普通业务页面不展示算法堆栈和底层中间表。

□ 完整源码、启动脚本、数据库迁移、测试记录和演示说明均已交付。

参考代码运行命令

python bicycle_ivmm_map_matching.py ` --points "C:\data\TDs_data_20240605_morning_peak.csv" ` --shp-base "C:\data\亦庄_ori\北京市" ` --output-points "work\matched_points.csv" ` --output-paths "work\matched_paths.csv" ` --summary "work\map_match_summary.json" python risk_pipeline.py --config config.local.json python -m unittest -v test_risk_pipeline.py

交付判定  乙方无需阅读论文或专利。若实现结果与本文口径冲突，以本文的字段、参数、流程和验收条件为本次开发依据；需要改变业务口径时再与甲方确认。